## Slide 1
上周会议纪要：20251225 会议纪要 12
讨论后续发展方向
对Semcoder和CodeReasoner的方法论其实有一定参考性做了具体的方法论分析。
设计并确认了主实验，并稳步进行实验
多次调参试图提升模型表现
后续再最多尝试一周，如果没有成效需要即使收手

## Slide 2
本周内容总结
细节进展 | [NEW] 尝试对之前的235条高难数据集做高难增广，增广出1w5条原始code，最终产出6600条带format_cot和natural_cot的高难数据集（一堆trace文件大小超过100M） [NEW] 进行了多次调参工作，但实验评估效果一般 [TODO] 后续尝试转型分析or寻找新方案
总结 | 这一周的最后挣扎评估工作还是没有成功，很遗憾 后续会系统性探讨新转型和新方案
评价 | 

## Slide 3
进展一：高难大量数据集生产工作
方法论：基于之前的235条手工挑选的数据集作为种子，生产了大量的高难数据，共1w5条
去除一部分无法运行产出答案和最终答案为无限循环小数和代码极端长的case后，还剩1w1条
基于1w1进行cot生产，但因为难度太高，经常遇到恶意多层嵌套循环代码，导致运行oom
后续对流程进行了部分性能监控和时间监控优化，降低OOM频率，但是仍然需要人工监控和调整
目前产出了6600条format_cot和4200条natural_cot
为什么做？
之前探讨认为可能1k量一是简单二是量少无法学习到很多知识，希望能在自动化低成本的框架内，生成足量高难度数据集，无论是目前工作，还是后续转型情况，都可以提供训练集支撑
目前数据情况：